|  |  |
| --- | --- |
| **Team Meeting Minutes** | **Date: 07/10/2022** **Time: 20h****Location: Google meet** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meeting called by:** | Trần Nguyên Lâm | **Type of meeting:** | Lên kế hoạch bắt đầu dự án công viên giải trí XXX |
| **Facilitator:** | Mai Đức Trung | **Note taker:** | Chung Đông Phong |
| **Timekeeper:** | Nguyễn Trung Phong |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Attendees:** | Lâm, Hòa, Trung Phong, Đông Phong |
| **Please read:** | Project charter, scope statement |
|  |  |

# ***Minutes***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Agenda item:** | Phân tích yêu cầu của hệ thống | **Presenter:** | Lâm |

#### **Discussion:**

Phân tích yêu cầu từ phía người dùng, các hệ thống liên quan, các chức năng của hệ thống.

#### **Conclusions:**

Hoàn thành phân công công việc cho các thành viên nhóm

| Action items | Person responsible | Deadline |
| --- | --- | --- |
| * Phân tích yêu cầu người dùng | Đông Phong | 18/10/2022 |
| * Tìm hiểu các hệ thống liên quan | Lâm, Hòa | 18/10/2022 |
| * Phân tích các chức năng của hệ thống | Trung Phong, Lâm | 18/10/2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Agenda item:** | Thiết kế hệ thống | **Presenter:** | Lâm, Trung Phong |

#### **Discussion:**

#### Phân chia công việc về phân tích và thiết kế hệ thống

#### **Conclusions:**

Hoàn thành phân công công việc cho các thành viên nhóm

| Action items | Person responsible | Deadline |
| --- | --- | --- |
| * Thiết kế kiến trúc hệ thống | Lâm | 18/10/2022 |
| * Thiết kế và đặc tả usecase | Lâm, Đông Phong | 18/10/2022 |
| * Thiết kế cơ sở dữ liệu | Thái Hòa | 19/10/2022 |
| * Thiết kế giao diện | Đông Phong | 18/11/2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Agenda item:** | Phát triển website | **Presenter:** | Đông Phong, Thái Hòa |

#### **Discussion:** Nghiên cứu các công nghệ và hướng phát triển hệ thống

#### **Conclusions:** Sử dụng các công nghệ reactJS, nodeJS,...

| Action items | Person responsible | Deadline |
| --- | --- | --- |
| * Nghiên cứu công nghệ và công cụ hiện thực hệ thống | Lâm | 14/11/2022 |
| * Hiện thực frontend | Lâm | 16/12/2022 |
| * Hiện thực backend | Trung Phong, Hòa | 16/12/2022 |
| * Hiện thực database | Đông Phong | 16/12/2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Agenda item:** | Kiểm thử và đánh giá hệ thống | **Presenter:** | Trung Phong, Lâm |

#### **Discussion:** Thảo luận cách kiểm thử hệ thống, đánh giá hệ thống

#### **Conclusions:** Thống nhất thuê KMS để kiểm thử cho hệ thống

| Action items | Person responsible | Deadline |
| --- | --- | --- |
| * Kiểm thử chức năng | Thuê KMS | 30/12/2022 |
| * Kiểm thử hiệu năng | Thuê KMS | 30/12/2022 |
| * Kiểm thử cơ sở dữ liệu | Thuê KMS | 30/12/2022 |
| * Kiểm thử tính khả dụng | Thuê KMS | 30/12/2022 |
| * Đánh giá hệ thống và cải thiện hiệu suất | Lâm, Đông Phong | 30/12/2022 |

# 