CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN**

Kính gửi: Công ty Giải trí XXX

Họ và tên: Trần Nguyên Lâm

Chức vụ: Project Manager

**I. Tình hình chung**

**1. Công việc thực hiện**

* Phân tích và đề xuất nghiệp vụ của dự án
* Thiết kế giao diện người dùng
* Phát triển hệ thống
* Kiểm thử phần mềm
* Đánh giá hiệu năng
* Triển khai dự án

**2. Thái độ và trách nhiệm của các thành viên**

* Nhân viên hoàn thành đúng yêu cầu và tiến độ công việc được giao
* Tích cực tham gia xây dựng dự án, có trách nhiệm với nhóm, đảm bảo kết quả chất lượng dự án

**3. Kết quả công việc đạt được**

* Hoàn thành công việc
* Thời gian dự kiến kết thúc: 17/11/2022
* Thời gian kết thúc thực tế: 25/11/2022

**II. Báo cáo kết quả công việc**

| **Công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **% Hoàn thành** | **Tài nguyên** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nghiên cứu các kiến trúc phù hợp | Thu 10/13/22 | Thu 10/13/22 | 100% | Nguyên Lâm |
| Tham khảo các hệ thống tương tự | Thu 10/13/22 | Thu 10/13/22 | 100% | Thái Hòa |
| Vẽ sơ đồ kiến trúc hệ thống | Fri 10/14/22 | Fri 10/14/22 | 100% | Đông Phong |
| Chức năng mua vé | Thu 10/13/22 | Thu 10/13/22 | 100% | Trung Phong |
| Chức năng đổi/hoàn vé | Thu 10/13/22 | Thu 10/13/22 | 100% | Trung Phong |
| Chức năng đặt trước dịch vụ | Fri 10/14/22 | Fri 10/14/22 | 100% | Thái Hòa |
| Chức năng bán vé | Mon 10/17/22 | Mon 10/17/22 | 100% | Thái Hòa |
| Chức năng bán dịch vụ | Thu 10/13/22 | Thu 10/13/22 | 100% | Đông Phong |
| Chức năng chấm công | Thu 10/13/22 | Thu 10/13/22 | 100% | Đông Phong |
| Chức năng quét vé vào cổng | Fri 10/14/22 | Fri 10/14/22 | 100% | Nguyên Lâm |
| Chức năng quản lý vé | Fri 10/14/22 | Fri 10/14/22 | 100% | Nguyên Lâm |
| Chức năng quản lý dịch vụ | Fri 10/14/22 | Fri 10/14/22 | 100% | Trung Phong |
| Chức năng quản lý nhân viên | Fri 10/14/22 | Fri 10/14/22 | 100% | Trung Phong |
| Chức năng thống kê doanh thu | Mon 10/17/22 | Mon 10/17/22 | 100% | Đông Phong |
| Chức năng thống kê lượt khách | Mon 10/17/22 | Mon 10/17/22 | 100% | Đông Phong |
| Actor là khách hàng | Mon 10/17/22 | Mon 10/17/22 | 100% | Nguyên Lâm |
| Actor là nhân viên | Wed 10/19/22 | Wed 10/19/22 | 100% | Thái Hòa |
| Actor là quản lý | Wed 10/19/22 | Wed 10/19/22 | 100% | Thái Hòa |
| Actor là admin và chủ sở hữu | Mon 10/17/22 | Mon 10/17/22 | 100% | Nguyên Lâm |
| Yêu cầu chức năng | Tue 10/18/22 | Tue 10/18/22 | 100% | Nguyên Lâm,Thái Hòa |
| Yêu cầu phi chức năng | Mon 10/17/22 | Mon 10/17/22 | 100% | Trung Phong |
| Yêu cầu về dữ liệu | Tue 10/18/22 | Tue 10/18/22 | 100% | Đông Phong,Trung Phong |
| Liệt kê thực thể trong hệ thống | Wed 10/19/22 | Thu 10/20/22 | 100% | Nguyên Lâm,Đông Phong |
| Xác định các mối quan hệ | Fri 10/21/22 | Fri 10/21/22 | 100% | Đông Phong |
| Vẽ ERD | Mon 10/24/22 | Mon 10/24/22 | 100% | Trung Phong |
| Mapping ERD sang Relational model | Tue 10/25/22 | Wed 10/26/22 | 100% | Thái Hòa |
| Chuẩn hóa | Thu 10/27/22 | Thu 10/27/22 | 100% | Trung Phong |
| Phát thảo nhanh hệ thống (sketch) | Fri 10/21/22 | Fri 10/21/22 | 100% | Nguyên Lâm |
| Thiết kế bố cục của hệ thống (wireframe) | Mon 10/24/22 | Thu 10/27/22 | 100% | Nguyên Lâm |
| Thiết kế mockup | Fri 10/28/22 | Tue 11/1/22 | 100% | Đông Phong |
| Công nghệ cho frontend | Mon 10/3/22 | Mon 10/3/22 | 100% | Đông Phong |
| Công nghệ cho backend | Mon 10/3/22 | Mon 10/3/22 | 100% | Trung Phong |
| Công nghệ cho database | Mon 10/3/22 | Mon 10/3/22 | 100% | Thái Hòa |
| Tạo các bảng và các ràng buộc | Fri 11/4/22 | Fri 11/4/22 | 100% | Thái Hòa |
| Tạo các stored procedures | Mon 11/7/22 | Mon 11/7/22 | 100% | Đông Phong |
| Chuẩn bị seed data | Wed 11/2/22 | Wed 11/2/22 | 100% | Trung Phong |
| Hiện thực các component dùng chung | Wed 11/2/22 | Thu 11/3/22 | 100% | Nguyên Lâm |
| Trang chủ | Fri 11/4/22 | Fri 11/4/22 | 100% | Đông Phong |
| Trang mua vé | Fri 11/4/22 | Fri 11/4/22 | 100% | Trung Phong |
| Trang bán vé | Fri 11/4/22 | Mon 11/7/22 | 100% | Thái Hòa |
| Trang chấm công | Mon 11/7/22 | Mon 11/7/22 | 100% | Nguyên Lâm |
| Trang thông tin liên hệ | Fri 11/4/22 | Fri 11/4/22 | 100% | Nguyên Lâm |
| Trang quản lý vé | Mon 11/7/22 | Mon 11/7/22 | 100% | Đông Phong |
| Trang quản lý nhân viên | Mon 11/7/22 | Mon 11/7/22 | 100% | Đông Phong |
| Trang quản lý dịch vụ | Tue 11/1/22 | Tue 11/1/22 | 100% | Trung Phong |
| Trang quản lý người dùng | Tue 11/1/22 | Tue 11/1/22 | 100% | Trung Phong |
| Trang thống kê | Mon 11/7/22 | Tue 11/8/22 | 100% | Thái Hòa |
| Hiện thực api cho mua bán vé | Tue 11/8/22 | Wed 11/9/22 | 100% | Nguyên Lâm |
| Hiện thực api cho quản lý vé | Thu 11/10/22 | Fri 11/11/22 | 100% | Nguyên Lâm |
| Hiện thực api cho quản lý người dùng | Thu 11/3/22 | Mon 11/7/22 | 100% | Trung Phong |
| Hiện thực api cho quản lý dịch vụ | Wed 11/2/22 | Thu 11/3/22 | 100% | Đông Phong |
| Hiện thực api cho các thống kê | Wed 11/2/22 | Thu 11/3/22 | 100% | Thái Hòa |
| Triển khai hệ thống | Mon 11/14/22 | Wed 11/16/22 | 100% | Đông Phong,Nguyên Lâm,Thái Hòa,Trung Phong |
| Kiểm thử chức năng | Thu 11/17/22 | Fri 11/25/22 | 100% | KMS[1] |
| Kiểm thử hiệu năng | Thu 11/17/22 | Fri 11/25/22 | 100% | KMS[1] |
| Kiểm thử cơ sở dữ liệu | Thu 11/17/22 | Fri 11/25/22 | 100% | KMS[1] |
| Kiểm thử tính khả dụng | Thu 11/17/22 | Fri 11/25/22 | 100% | KMS[1] |
| Kiểm thử tính tương thích | Thu 11/17/22 | Fri 11/25/22 | 100% | KMS[1] |
| Đánh giá hệ thống và cải thiện hiệu suất | Thu 11/17/22 | Fri 11/25/22 | 100% | Đông Phong,Nguyên Lâm,Thái Hòa,Trung Phong |

| **Nơi nhận:**  - Như trên;  - Công ty giải trí XXX | **Người thực hiện** |
| --- | --- |
|  |  |